# SoulNutri - Relatório de Status

Data: 14/02/2026

# 1. Visão Geral do Projeto

O SoulNutri é um aplicativo de "agente de nutrição virtual" que identifica pratos em tempo real a partir de imagens. O objetivo é fornecer informações detalhadas e personalizadas com alta velocidade (< 500ms) e precisão (> 90%).

# 2. Status Atual

## 2.1 Sistema de Reconhecimento (CLIP)

| Total de Pratos | 255 |
| --- | --- |
| Total de Imagens Indexadas | 1.686 |
| Dimensão dos Embeddings | 512 |
| Última Reindexação | 06/02/2026 - 21:52 |
| Status | ✅ Operacional |

## 2.2 Trabalho Concluído Nesta Sessão

55 novas fotos processadas do Google Drive

Novos pratos criados: Espaguete ao Misso (20 fotos), Espetinho de Legumes (13 fotos), File a Parmegiana (11 fotos)

Guacamole: 11 novas fotos adicionadas (total: 14 fotos)

Reindexação completa do dataset CLIP executada com sucesso

Todos os novos pratos visíveis no painel Admin

## 2.3 Funcionalidades Operacionais

Reconhecimento de imagem em cascata (CLIP local → Gemini AI fallback)

Geofencing: CLIP exclusivo no restaurante Cibi Sana (economia de créditos)

Painel Admin completo (mover fotos, reindexar, revisar com IA)

Sistema de auditoria de pratos veganos

Login por PIN para usuários

# 3. Próximos Passos

## 3.1 Prioridade Alta (P0)

Dashboard Premium: Construir interface para histórico de refeições, gráficos de macronutrientes (semanal/mensal) e acompanhamento de metas. Estrutura base já criada em DashboardPremium.jsx

## 3.2 Prioridade Média (P1)

Relatórios Premium: Resumos nutricionais semanais, exportação para PDF

Armazenamento Cloudflare R2: Investigar migração de imagens (disco com 89% de uso)

## 3.3 Prioridade Baixa (P2)

Refatoração: Dividir arquivos monolíticos App.js e server.py

Pagamento Stripe: Implementar sistema de assinatura premium

# 4. Arquivos de Referência

| Arquivo | Descrição |
| --- | --- |
| /app/backend/ai/index.py | Lógica de calibração CLIP |
| /app/frontend/src/Admin.js | Painel de administração |
| /app/frontend/src/DashboardPremium.jsx | Dashboard Premium (a desenvolver) |
| /app/backend/server.py | Endpoints da API |
| /app/datasets/organized/ | Pasta com imagens dos pratos |
| /app/docs/COMPARATIVO_CONCORRENTES.md | Análise de concorrentes para Premium |

# 5. Credenciais de Teste

Usuário Premium: Joao mc

PIN: 1234

URL da Aplicação: https://dish-radar.preview.emergentagent.com

URL do Admin: https://dish-radar.preview.emergentagent.com/admin

# 6. Observações Importantes

Acurácia do CLIP: O problema de código foi resolvido. Erros de reconhecimento restantes são devido à qualidade/quantidade de fotos no dataset.

Créditos de IA: O vazamento foi corrigido. IA só é usada como fallback fora do Cibi Sana ou explicitamente no Admin.

Tabela TACO: Foi implementada mas considerada imprecisa pelo usuário. Preferência é usar IA para nutrição.