# RELATORIO DE DIFICULDADES TECNICAS

Projeto: SoulNutri - Agente de Nutricao Virtual

Data: 15/03/2026

URL Preview: https://foodid-staging.preview.emergentagent.com

# 1. CORRUPCAO E INSTABILIDADE DO AMBIENTE (RECORRENTE - 5+ VEZES)

## 1.1. Disco cheio por versionamento de imagens via Git

O repositorio .git cresceu para 2.5GB porque o dataset de imagens (pasta /app/datasets/organized/) era versionado junto com o codigo.

Isso causava corrupcao de arquivos em cascata: arquivos Python truncados, JSONs corrompidos, servidor incapaz de iniciar.

O ambiente ficava instavel sem aviso previo, corrompendo trabalho em andamento.

Comandos que falhavam silenciosamente por falta de espaco:

git add .

git commit

pip install (escrevia pacotes corrompidos)

## 1.2. Corrupcao de arquivos dish_info.json

Scripts de batch (geracao de fichas nutricionais, renomeacao em massa) corrompiam arquivos JSON quando o disco estava cheio.

Resultado: pratos com dados incompletos, campos faltando, JSONs invalidos.

Problema agravado porque nao havia backup automatico antes de alteracoes em massa.

## 1.3. Perda de trabalho entre sessoes

Alteracoes feitas pelo usuario no Admin nao persistiam entre forks/sessoes.

O agente recriava arquivos do zero sem verificar o estado atual.

Versoes anteriores do trabalho eram dificeis de recuperar (sem tags Git, sem versionamento no MongoDB).

# 2. RECONHECIMENTO DE IMAGENS - PRECISAO MUITO BAIXA

## 2.1. CLIP com scores inconsistentes

O modelo CLIP (openai/clip-vit-base-patch32) retornava scores brutos entre 0.85-0.95, mas a calibracao derrubava para 50%.

Codigo problematico em /app/backend/ai/index.py (linhas 240-250):

if gap < 0.02:

calibrated_score = min(top1_score * 0.6, 0.50)

Isso derrubava scores legitimos de 88.8% para 50%.

## 2.2. Confusao entre pratos similares visualmente

Espaguete reconhecido como "arroz com frutas"

Bolinho de bacalhau reconhecido como "molho sugo"

Cocada confundida com camarao

Taxa de acerto real: ~30% em producao (meta: >90%)

## 2.3. Falsos positivos com alta confianca

O sistema detectava comida em qualquer objeto (carro, chao, caixa) e retornava score alto.

Threshold de 25% para "nao e comida" era insuficiente.

Citacao do usuario: "Nao posso trabalhar com uma ferramenta que diz e comida. Como assim? O app e exatamente um identificador de comidas."

## 2.4. Indice de embeddings desatualizado e inconsistente

Embeddings gerados com slugs antigos (prefixo "unknown_"). Ao renomear pastas, o mapeamento em dish_index.json quebrou.

Tentativa de reconstruir o indice causava erro: "list index out of range"

7 slugs "unknown" permaneciam no indice mesmo apos limpeza.

## 2.5. Gemini como fallback era caro e lento

Cada chamada ao Gemini custava creditos do usuario.

Tempo de resposta: 3-13 segundos (meta: <1 segundo).

Gemini nao conhecia pratos especificos do buffet brasileiro.

Google Vision (tentado como alternativa) retornava apenas labels genericos como "Food", "Rice".

# 3. BANCO DE DADOS E PERSISTENCIA

## 3.1. Dados nao sincronizados entre disco e MongoDB

Fichas nutricionais foram salvas no MongoDB (collection nutrition_sheets) mas NUNCA foram sincronizadas com os arquivos dish_info.json no disco.

O Admin le do disco, entao mostrava valores antigos ("~100 kcal") enquanto o MongoDB tinha os valores calculados (ex: 171.4 kcal).

O agente anterior gastou 20+ minutos e 100+ creditos gerando fichas que nao apareciam em lugar nenhum visivel para o usuario.

## 3.2. Valores nutricionais irreais

O pipeline de nutricao dividia 100g igualmente entre TODOS os ingredientes, incluindo sal e temperos, diluindo o valor calorico real.

Exemplos de valores absurdos gerados:

Strogonoff de carne: 40 kcal (real: ~150 kcal)

Vol Au Vent (massa folhada): 32 kcal (real: ~230 kcal)

Steak de Couve Flor: 12 kcal (real: ~55 kcal)

Arroz Branco: 32 kcal (real: ~130 kcal)

## 3.3. Contaminacao de dados em operacoes de massa

Scripts que atualizavam todos os pratos de uma vez corrompiam dados de pratos que ja estavam corretos.

Nao havia mecanismo de "apenas estes pratos" - era tudo ou nada.

Resultado: 3 dias de trabalho manual para corrigir contaminacoes anteriores.

## 3.4. ObjectId do MongoDB nao serializavel

Erro "body stream already read" no frontend ao tentar ler respostas da API que continham ObjectId do MongoDB.

O painel Admin ficava completamente vazio, bloqueando todo o trabalho.

## 3.5. Correcoes do Admin nao persistiam

Usuario fazia correcoes no painel /admin mas elas nao apareciam no app.

Campos de alergenos nao eram incluidos no endpoint de salvamento.

# 4. PROBLEMAS DE UPLOAD E GESTAO DE FOTOS

## 4.1. Upload exigia nome EXATO da pasta

O endpoint POST /api/upload/photos fazia match exato:

if folder == dish_name  (linha 1525 do server.py)

Se o usuario enviava "Rabanete com Laranja", nao encontrava a pasta "Salada de Rabanete com Laranja" e retornava 400 Bad Request.

Resultado: multiplas tentativas de upload falhavam silenciosamente.

## 4.2. Sistema redirecionava fotos para pratos errados

Ao criar "Gelatina de Limao", o sistema encontrava "Gelatina de Uva" como similar (100% match) e colocava as fotos la.

[CREATE-LOCAL] Prato similar encontrado: Gelatina de Uva (100%)

## 4.3. Pratos duplicados no dataset

60 grupos de pratos duplicados (ex: "saladeovos" e "saladadeovos").

97 pratos com prefixo "unknown_" em vez do nome correto.

Scripts de consolidacao as vezes criavam mais problemas.

# 5. PROBLEMAS DE CODIGO E ARQUITETURA

## 5.1. Arquivos monoliticos

server.py: 4400+ linhas em um unico arquivo

App.js: 2800+ linhas em um unico componente React

Admin.js: 2700+ linhas

Dificil depurar, facil introduzir bugs, impossivel testar isoladamente.

## 5.2. Stale closure no React

O estado atCibiSana nao era enviado corretamente nas chamadas de API.

// O useEffect capturava valor antigo da variavel de estado

// Necessitou useRef (atCibiSanaRef) como workaround

## 5.3. SDK Google desatualizado

A biblioteca google-generativeai estava desatualizada.

Migracao forcada para google-genai causou incompatibilidades.

Cota do Google esgotada sem aviso, billing precisou ser ativado manualmente.

## 5.4. Camera instavel

A camera travava frequentemente, exigindo fechar e reabrir o navegador.

Problema de gerenciamento de estado e cleanup de streams de midia.

# 6. PROBLEMAS DE PROCESSO E CUSTOS

## 6.1. Creditos gastos em correcoes que nao funcionavam

Multiplas tentativas de correcao consumiam creditos sem resolver o problema.

A geracao de 5 fichas nutricionais levou 20+ minutos e 100+ creditos porque usava a chave DEMO do USDA (rate limited: 1 request/segundo).

Solucoes implementadas sem pesquisa previa adequada.

## 6.2. Agentes anteriores nao verificavam estado atual

Novos agentes nao liam os relatorios de status existentes.

Retrabalho constante: refazendo correcoes que ja tinham sido aplicadas.

Cada fork/sessao perdia contexto do trabalho anterior.

## 6.3. Tempos excessivos de processamento

Rebuild do indice CLIP: >15 minutos (nunca concluido com sucesso em sessao).

Geracao de fichas nutricionais com chave DEMO: 20+ minutos para 5 pratos.

Timeouts de comandos (120s) interrompiam processos longos.

# 7. DADOS DE PRATOS COM ERROS

## 7.1. Nomes sem formatacao

"Cestinhadecamarao" em vez de "Cestinha de Camarao"

Nomes em minusculo, sem espacos, sem acentos

## 7.2. Categorias incorretas

Salada com queijo marcada como "vegano"

Pratos com camarao, peixe ou carne classificados incorretamente

## 7.3. Alergenos nao detectados

Prato com camarao, queijo, leite, peixe e trigo mostrava "Nenhum alergeno detectado"

Flags de alergenos nao calculadas corretamente

## 7.4. Calorias inconsistentes

Cestinha de camarao (com massa folhada, creme de leite): mostrava 99 kcal

Valores genericos ("~100 kcal") para pratos complexos

Sem fonte ou referencia dos valores apresentados

FIM DO RELATORIO

Preparado para apoio de engenharia ao projeto SoulNutri

15/03/2026